## Slide 1: Sprint衝刺計畫
做好準備
Set the stage

## Slide 2
難題
團隊
物品
空間
時程
顧客第一眼看到的是外觀

## Slide 3
難題
花費數個月或數年專案適合使用sprint起步
三大困難重大利益、時間緊迫、陷入僵局時使用
物品
白板、白板、白板
大量便利貼與各式辦公用品
空間
團隊
時程
確保專案照表定時間進行
理想工作方式、明確空出幾天、達成重要目標
多元化的成員及一位決策者
決策者必須參與，如果要神隱需要全權指派別人
不超過7人但須有各自深厚的專業、熱心解決問題等特質
促進者主持計畫過程，但不可跟決策者同一人
可以持續進行討論的地方
附近有走廊或陽台可以讓成員中途短暫離席
為後續的原形搭建、顧客測試找好地點
一堆食物、飲料

## Slide 4
難題
複雜專案快速try and error
三大困難遇到時啟動sprint
團隊
多元化功能成員
有決策者但非促進者
時間與空間
明確照表操課
時間非常寶貴不可受到干擾
準備好一切用品(吃喝拉撒但不可睡)
對應創業家急速鍛造研修班三大項目

## Slide 5: 總結
對三大項目的準備確保之後的流程不須分心，提高sprint的決策品質，準確解決當前痛點。

## Slide 6: Monday

## Slide 7: Start at the end
以終為始，解決正確問題
釐清一些基本情況，並訂定長期目標
目標簡化
轉換心態，樂觀 to 悲觀
  完美的未來＆一場災難

## Slide 8
列出衝刺計畫的問題→方式敘述假設和障礙轉化成問題
示意圖：顯示經過
  列出重要角色
  寫下結局
  文字和箭頭
  簡單為上
  尋求協助
  （詢問團隊成員）

## Slide 9
請教專家：逐一訪問某方面的專家
其中有四個領域至少訪問一個專家
  策略
  顧客的意見
  事物的運作方式
  之前的努力

## Slide 10: HMW(How Might We?)
筆記方式提問
替HMW分類、投票

## Slide 15: SPRINT衝刺計畫：星期二…..發想點子
任務：重新組合並加以改良，畫出方案草圖。
星期一重點在於理解衝刺計畫的問題；星期二著重在解決方案，把想法變成基石，打造星期五要測試的原型。
以現有的事物為基礎進行發想，並將這些點子組合起來，試圖創造你們自己獨特的新東西，而非盲目抄襲。
1.早上任務--閃電型示範(Lighting Demos)
檢視其他產業、企業的出色解決方案，或者是在團隊與公司流傳一陣子的舊點子。(列出清單)
一位自願者把每一個點子呈現給大家。(三分鐘示範)
衝刺計畫裡的人在白板上快速畫出並記錄喜歡點子的那些部份。(記錄重點)
2. 下午任務--畫一個三幅分鏡的方案草圖(Sketch)
遵循四個步驟繪製方案草圖(筆記、構想、瘋狂八、方案草圖)
方案草圖繪製原則
(1)一起獨自努力，避免團體腦力激盪之盲思，以匿名方式發表。
(2)做到不言自明，並加上簡單文字來描述。
(3)取個吸引人的名字。
(方案草圖繪製四步驟)

## Slide 16: google創投認證 Sprint衝刺計畫
星期三

## Slide 17
黏貼決策(決定要選哪個方案做為原型)
STEP1美術館：用膠帶把方案草圖形成一長列的貼到牆上
STEP2熱點圖：在無人說明下瀏覽所有方案，用圓點貼紙標示出有意思的部分
STEP3快速評論：快速討論每個方案中有意思的部分，用便利貼記下概念
STEP4稻草民調：每個人選一方案用粉色圓點貼紙表示自己意見
STEP5超級票：決策者用多張有名字縮寫的圓點貼紙投出超級票
將獲得超級票垂青的方案放在一起與其他方案分開
STEP1比拼或綜合
STEP2創造虛構品牌
STEP3記下後表決
分鏡腳本(規劃你們的原型))
STEP1畫網格：在白板上畫出約15個框格
STEP2選擇一個開場：想想顧客通常是如何發現你們的產品或服務
STEP3填入腳本內容：盡可能利用勝出方案上的便利貼，適合用的話轉貼到白板上

## Slide 18: Thursday X Prototype
Prototype mindset 原型心態
  Believe yourself: 無可救藥樂觀，相信自己一定有辦法做出模型
  It’s disposable: 做出來的模型或許是不可行的，所以不要花很多時間做
  Enough to learn: 做到剛好滿足測試需求就好
  Must be real: 如果不真實，顧客就無法給予真實反應轉而提供回饋建議
Goldilocks quality 剛剛好的品質
  不要太差差到顧客不相信，也不要太好好到要花數週的時間來完成模型
Notes: ＊must be real補充
衝刺計畫做出來的原型目標是顧客的反應而不是回饋和建議
一旦原型不夠逼真會被顧客發現破綻，進而提出想要補救這個原型的方法而不是真實的反應

## Slide 19: Thursday X Prototype
選對工具
  原型在螢幕（網站、app）：keynote、PowerPoint、squarespace
  原型在紙本（報告、宣傳單）： keynote、PowerPoint、microsoft word
  原型是服務（客戶服務、顧客支援）：寫腳本、演狀況劇
分工解決
  Maker 製作者：做原型元件的人，至少兩位
  Stitcher 整合者：像製作者蒐集各元件然後組合起來
  Writer 寫作者：整理前幾天衝刺的筆記、畫草案
  Asset collector 資料搜集者：尋找製作者需要用到的材料，加速原型製作
  Interview 採訪者：拿原型在第五天對顧客進行測試，需要先寫好腳本
整合
  整合者需要監控整體，檢查錯字、有瑕疵的地方
試運轉
  大家聚在一起排演整個模型，整合者進行解說
  訪問者需要熟悉原型和衝刺計畫問題

## Slide 20: AGENDA
小數據
訪問顧客
從中學習

## Slide 21: Friday-使用者訪談
關鍵步驟，徵詢使用者的真實回饋，在尚未下定決心投入大量資源執行時，搶先了解目標顧客可能反應。
一位團隊成員擔任訪談者(關鍵人物)，其他團員觀察。
  「你提供的意見，無所謂對錯。因為這原型不是我設計的，你批評它不會讓我受傷，你稱讚它也不會讓我很開心。事實上，坦率、真誠的回饋對我們最有幫助。」
選出採訪者
一位目標顧客借助原型完成一件事情(共五位)
問答以了解顧客與原型互動
衝刺計畫團隊(觀察者)
觀察訪問情況與顧客反應
製作筆記
五位?
85%
邊際效用遞減
Notes: 訪談那位團隊成員應該盡可能地鼓勵顧客表達意見，用閒聊和開放式的問題來讓整場訪談盡可能採集到最完整的回饋
週五稍早已審慎篩選具備目標顧客條件者進行測試，故相信如此一來已經可以獲得很多有用並且可信的資訊，
Jakob Neilson表示，五個顧客已經可以讓我們看到85%的問題

## Slide 22: Friday-使用者訪談
為什麼小數據便足夠反映重要洞見？
  受訪者已經過篩選
  一對一的受訪可更直接了解顧客想法
  大量統計數據必須透過分析才能“猜測”顧客想法
Notes: 訪談那位團隊成員應該盡可能地鼓勵顧客表達意見，用閒聊和開放式的問題來讓整場訪談盡可能採集到最完整的回饋

## Slide 23: Friday-使用者訪談
五幕式訪談the five-act interview
  友善的歡迎受訪顧客，開個好頭
  閒聊
  藉由連串的開放式、一般背景問題了解顧客
  閒聊興趣等漸漸切入到與原型相關問題
  介紹原型
  接受測試的是原型而非顧客
  一些具體操作，藉此了解顧客對原型的反應
  讓顧客獨立自行摸索 可給一點解釋&指令
  快速總結討論，藉此紀錄顧客的整體想法和印象
  採訪者保持中立
其他小技巧
  做個好主人
  問開放式問題(避開引導/選擇式/是非題問題)、5W1H
  問不完整的問題
  好奇心 (週四以前為原型心態)
Notes: 訪談那位團隊成員應該盡可能地鼓勵顧客表達意見，用閒聊和開放式的問題來讓整場訪談盡可能採集到最完整的回饋

## Slide 24: Friday-使用者訪談
為什麼訪談要分成兩部分人？
  採訪者一邊訪問一邊做筆記不完整且效率不佳
  禮拜五錄影後要禮拜一才看
  整理內化後再向團隊報告已經禮拜三
  短期記憶效果不佳
方式
  集體做訪談筆記 (便利貼+白板)
  尋找型態
  每次都是贏家 (不可行or有瑕疵的成功)
  為人服務
Notes: 訪談那位團隊成員應該盡可能地鼓勵顧客表達意見，用閒聊和開放式的問題來讓整場訪談盡可能採集到最完整的回饋